Приложение 28

к  закону Тверской области

«Об исполнении  областного                                                                                                                                                                                 бюджета Тверской области за 2012 год»

Распределение бюджетных ассигнований

на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО

«О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания

Российской Федерации «Город воинской славы» на 2012 год по мероприятиям

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование муниципальных образований | Утверждено на текущий финансовый год Законом | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт аварийного автодорожного моста через реку Волгу в г. Твери (Восточный мост) | Муниципальное образование «Город Тверь» | 335 000,0 | 121 718,5 |
| 2. | Строительство мемориала на месте захоронения погибших летчиков на городском кладбище в Дмитрово-Черкассах (г. Тверь), (в т.ч. ПИР) | Муниципальное образование «Город Тверь» | 3 901,7 | 3 901,7 |
| 3. | Обновление материально-технической базы поста №1 | Муниципальное образование «Город Тверь» | 200,0 | 200,0 |
| 4. | Разработка проекта на капитальный ремонт обелиска в г. Ржеве | Муниципальное образование «Город Ржев» | 252,0 | 252,0 |
| 5. | Обустройство захоронения советским воинам в г. Ржеве | Муниципальное образование «Город Ржев» | 540,0 | 540,0 |
| 6. | Изготовление и установка стендов с гранитными плитами и мемориальных плит на братском захоронении на Смоленском кладбище в г. Ржеве | Муниципальное образование «Город Ржев» | 631,7 | 631,7 |
| 7. | Перезахоронение останков советских воинов из труднодоступных воинских захоронений (укрупнение захоронений) | Муниципальное образование «Ржевский район» | 200,0 | 200,0 |
| 8. | Благоустройство воинских захоронений в Щербининском сельском поселении | Муниципальное образование «Калининский район» | 113,3 | 113,3 |
| 9. | Изготовление книги памяти к 71 годовщине освобождения г. Калинина и Калининского района «Незабытые имена – воинские захоронения в Калининском районе» | Муниципальное образование «Калининский район» | 63,0 | 63,0 |
|  | Итого |  | 340 901,7 | 127 620,2 |